ERP TROJES DE MARAÑÓN

Documento maestro del proyecto

Alcance, requerimientos, reglas y trazabilidad

| Código | TDM-ERP |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 — Base para validación |
| Estado | Borrador controlado |
| Fecha | 09/07/2026 |
| Aprobación | Pendiente de los interesados |

## ERP Trojes de Marañón

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código | TDM-ERP |
| Versión | 1.0 — Base para validación |
| Estado | Borrador controlado |
| Línea base revisada | 9 de julio de 2026 |

## 1. Propósito y jerarquía

Referencia única para gobernar alcance, requisitos, reglas, pruebas y aceptación. Orden de precedencia: cambio aprobado; acta/documento maestro; alcance y reglas; requerimientos consolidados; matriz; arquitectura/casos de uso/APIs/roadmap; README. El software existente demuestra una capacidad técnica, no su aceptación comercial.

## 2. Definición del producto

ERP web multiempresa para empresas de construcción, centrado inicialmente en proyectos, plataformas, materiales y almacenes. El núcleo transaccional usa documentos publicables que generan movimientos de inventario y permiten rastrear consumo real frente a estimado.

## 3. Estado consolidado

La implementación supera la declaración “MVP 2” del README: existen entidades, endpoints y páginas para proyectos, plataformas, recepciones, salidas, transferencias, ajustes, saldos, movimientos y desviaciones. Maquinaria, diésel, mantenimiento, mano de obra, compras avanzadas, costos y reportes ejecutivos permanecen como visión por fases.

## 4. Paquete documental

acta-constitutiva.md — mandato, interesados, riesgos y aprobación.

alcance-producto.md — entregado frente a planificado/excluido.

requerimientos-consolidados.md — obligaciones verificables.

reglas-de-negocio.md — invariantes de documentos, unidades e inventario.

matriz-trazabilidad.md — evidencia y pruebas.

01 a 08 — diseño técnico y roadmap detallado existente.

## 5. Arquitectura de control

La SPA consume /api/v1; la API .NET aplica autorización y reglas; EF Core persiste en Supabase/PostgreSQL. CompanyId, permisos y alcance se derivan del usuario autenticado. La base local de Docker es solo alternativa de desarrollo.

## 6. Entregables por control de fase

Cada MVP debe definir alcance, migración, endpoints, interfaz, permisos, auditoría, pruebas, manual, despliegue y aceptación. Una fase no se considera entregada solo por existir en el ERD o roadmap.

## 7. Estrategia de pruebas

Unidad: conversiones, estados, numeración y cálculos.

Integración: filtros de empresa, permisos, publicación, reverso e idempotencia.

Concurrencia: dos salidas contra el mismo saldo y doble publicación.

E2E: borrador-publicación-consulta-cancelación desde UI.

Reconciliación: saldo almacenado frente a suma de movimientos.

Seguridad: acceso cruzado por empresa, proyecto y almacén.

## 8. Decisiones pendientes

Patrocinador, propietario y responsables por módulo.

Nombre legal de empresa(s), series documentales y monedas iniciales.

Política de stock negativo, cierres y reaperturas.

Reglas de aprobación para ajustes, compras y costos.

Definiciones de avance, productividad y costo atribuible.

SLA, carga esperada, RTO, RPO, retención y soporte.

Orden y presupuesto de las fases futuras.

## 9. Control de cambios y aprobación

Todo cambio registra solicitante, motivo, requerimientos/reglas afectados, impacto en datos, seguridad, UI, pruebas, despliegue y fecha. La versión solo se aprueba con resolución de decisiones críticas y firma o aprobación electrónica trazable en el acta.

## ERP Trojes de Marañón

## 1. Línea base implementada verificada

Autenticación JWT, refresh token, cierre de sesión y perfil.

Empresas, sucursales, configuración, usuarios, roles y permisos.

Auditoría automática, soft delete y separación por CompanyId.

Clientes, proveedores, unidades, familias, subfamilias y materiales.

Conversiones de unidad por material y almacenes.

Proyectos, plataformas, progreso, actividades y consumos estimados.

Recepciones, salidas, transferencias y ajustes de inventario.

Consulta de saldos, movimientos, consumo real y desviaciones por plataforma.

Frontend para administración, catálogos, proyectos e inventario.

## 2. Visión planificada, no declarada como entregada

Reportes diarios de avance e incidencias de obra.

Maquinaria, tarifas, bitácoras y asignaciones.

Tanques, cargas y consumos de diésel.

Mantenimiento preventivo, ejecuciones y reparaciones.

Mano de obra y cuadrillas.

Solicitudes, cotizaciones, órdenes y recepciones de compra avanzadas.

Cost Ledger, productividad, archivos/evidencias, Power BI y reportes ejecutivos.

La activación de cada bloque debe seguir el roadmap y una aceptación independiente.

## 3. Fuera de alcance salvo autorización

Nómina, contabilidad fiscal, bancos y facturación electrónica.

BIM, estimaciones de obra contractual y programación de obra completa.

Aplicación móvil nativa u operación offline.

Migración a otro stack backend: la línea base aprobada es .NET/EF Core.

## 4. Supuestos y restricciones

Supabase/PostgreSQL es la base primaria; el contenedor local es alternativa offline de desarrollo.

Los documentos operativos tienen estados borrador, publicado y cancelado.

La moneda base y reglas documentales se configuran por empresa.

Las existencias se conservan en unidad base y las conversiones son específicas por material.

El frontend no implementa lógica de autorización ni inventario que sustituya al servidor.

## 5. Aceptación general

Todo recurso pertenece a empresa y respeta el alcance del usuario.

Publicar un documento genera exactamente un conjunto de movimientos.

La misma orden repetida no duplica efectos.

Cancelar genera reversos y conserva documento, autor, motivo y fecha.

No se permite stock negativo salvo política explícita aprobada.

El saldo coincide con la suma de movimientos por material, almacén y unidad base.

La interfaz y API muestran estados y errores coherentes.

## ERP Trojes de Marañón

Convención: M imprescindible. Estado I implementado/verificado en estructura; F previsto en fase futura; la aceptación operativa sigue pendiente.

## 1. Funcionales

| ID | Requerimiento verificable | Pri. | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-SEG-001 | El sistema deberá autenticar con access y refresh token, permitir cierre y obtener perfil. | M | I |
| RF-SEG-002 | El administrador deberá gestionar usuarios, roles, permisos y alcance por empresa. | M | I |
| RF-EMP-001 | El sistema deberá gestionar empresas, sucursales y parámetros documentales/monetarios. | M | I |
| RF-CAT-001 | El usuario autorizado deberá gestionar clientes, proveedores, unidades, familias y subfamilias. | M | I |
| RF-MAT-001 | El sistema deberá gestionar materiales únicos por empresa y sus conversiones de unidad. | M | I |
| RF-ALM-001 | El sistema deberá gestionar almacenes y filtrar operaciones por alcance autorizado. | M | I |
| RF-PRO-001 | El sistema deberá gestionar proyectos con cliente, estado, fechas y moneda. | M | I |
| RF-PLA-001 | El sistema deberá gestionar plataformas, progreso, actividades y consumo estimado. | M | I |
| RF-REC-001 | El usuario deberá crear, publicar y cancelar recepciones de material. | M | I |
| RF-SAL-001 | El usuario deberá crear, publicar y cancelar salidas ligadas a almacén y, cuando aplique, proyecto/plataforma. | M | I |
| RF-TRF-001 | El sistema deberá transferir material entre almacenes mediante salida y entrada equivalentes. | M | I |
| RF-AJU-001 | El sistema deberá registrar ajustes con motivo, líneas y aprobación/publicación controlada. | M | I |
| RF-INV-001 | El sistema deberá consultar saldos y movimientos por empresa, almacén, material y periodo. | M | I |
| RF-CON-001 | El sistema deberá comparar consumo estimado y real por plataforma usando una unidad comparable. | M | I |
| RF-AUD-001 | El sistema deberá auditar creación, edición, publicación, cancelación y seguridad. | M | I |
| RF-OBR-001 | El sistema deberá registrar avance diario, incidencias y evidencias. | M | F |
| RF-MAQ-001 | El sistema deberá gestionar maquinaria, tarifas, asignación y bitácora. | M | F |
| RF-DIE-001 | El sistema deberá controlar tanques, cargas y consumo de diésel. | M | F |
| RF-MAN-001 | El sistema deberá gestionar planes, alertas, mantenimientos y reparaciones. | M | F |
| RF-LAB-001 | El sistema deberá registrar categorías, tarifas, cuadrillas y tiempo de mano de obra. | M | F |
| RF-COM-001 | El sistema deberá gestionar solicitud, cotización, orden y recepción parcial de compra. | M | F |
| RF-COS-001 | El sistema deberá registrar costos inmutables y reversos en un ledger por plataforma. | M | F |
| RF-RPT-001 | El sistema deberá presentar dashboard, productividad y exportaciones con filtros de alcance. | M | F |

## 2. No funcionales

| ID | Requerimiento | Criterio |
| --- | --- | --- |
| RNF-SEG-001 | Aislamiento multiempresa | CompanyId derivado del usuario/token y aplicado en todas las consultas y comandos |
| RNF-SEG-002 | Autorización | Verificación en API por permiso y alcance; el frontend solo orienta la UX |
| RNF-INT-001 | Atomicidad | Publicación/cancelación y movimientos dentro de una transacción |
| RNF-INT-002 | Idempotencia | Repetir una solicitud de publicación no duplica movimientos |
| RNF-AUD-001 | Trazabilidad | Usuario, fecha, entidad, acción, valores relevantes y motivo en eventos críticos |
| RNF-RND-001 | Rendimiento | Paginación y objetivo inicial p95 menor a 2 s, pendiente de carga acordada |
| RNF-DIS-001 | Recuperación | RTO, RPO, retención y restauración ensayada pendientes de aprobación |
| RNF-USA-001 | Usabilidad | Español, responsivo, estados visibles y confirmación en acciones irreversibles |
| RNF-MAN-001 | Mantenibilidad | Capas limpias, migraciones EF versionadas, build y documentación actualizada |
| RNF-OBS-001 | Observabilidad | Logs estructurados y correlación sin secretos ni datos sensibles innecesarios |

## 3. Definición de terminado

Implementación en backend y frontend cuando aplique, migración, validación, autorización, auditoría, pruebas de éxito/error/concurrencia, documentación y aceptación por el propietario del producto.

## ERP Trojes de Marañón

| ID | Regla | Estado |
| --- | --- | --- |
| RN-EMP-001 | Todo registro operativo pertenece a una empresa; no se confía en un CompanyId arbitrario enviado por el cliente. | Arquitectura; validar en cada handler |
| RN-ACC-001 | El usuario solo opera proyectos y almacenes dentro de su alcance, además del permiso funcional requerido. | Diseñada; cobertura progresiva |
| RN-CAT-001 | Códigos de catálogos son únicos por empresa entre registros activos. | Implementada/documentada |
| RN-DEL-001 | Entidades maestras con historial se desactivan mediante soft delete; no se destruyen referencias. | Implementada |
| RN-UNI-001 | El inventario se expresa en unidad base del material. | Diseñada |
| RN-UNI-002 | Una conversión es positiva, específica del material y no puede ser ambigua para la misma unidad origen. | Diseñada; validar constraints |
| RN-DOC-001 | Un documento inicia en borrador, solo un borrador es editable y publicar fija número, fecha y responsable. | Diseñada/implementada en inventario |
| RN-DOC-002 | Un documento publicado no se elimina ni edita; cancelar exige motivo y genera reversos. | Diseñada/implementada |
| RN-DOC-003 | Publicación y cancelación son idempotentes. | Requerida; validar prueba concurrente |
| RN-INV-001 | Recepción publicada aumenta inventario; salida publicada lo disminuye. | Implementada |
| RN-INV-002 | Una salida no puede dejar saldo negativo, salvo política por empresa explícita y autorizada. | Implementada según diseño; validar configuración |
| RN-INV-003 | Transferencia publicada genera salida del almacén origen y entrada equivalente al destino. | Implementada |
| RN-INV-004 | Origen y destino de transferencia deben ser diferentes y pertenecer a la misma empresa. | Requerida |
| RN-INV-005 | Ajuste requiere motivo y diferencia; su movimiento usa el signo de la diferencia. | Implementada |
| RN-INV-006 | Saldo = suma de movimientos publicados no cancelados por material, almacén y unidad base. | Regla canónica |
| RN-PRO-001 | Una plataforma pertenece a un solo proyecto y sus actividades/consumos a la misma empresa. | Implementada |
| RN-PRO-002 | Progreso físico está entre 0 y 100 y una plataforma terminada no recibe operación ordinaria. | Parcial; validar cierre |
| RN-CON-001 | Comparación estimado-real convierte ambos valores a la unidad base del material. | Implementada/diseñada |
| RN-MON-001 | Importes conservan moneda y tipo de cambio aplicable; no se suman monedas sin conversión. | Diseñada; fase de costos |
| RN-AUD-001 | Seguridad, publicación, cancelación y cambios maestros críticos dejan auditoría. | Implementada base |

## Invariantes de publicación

Documento, líneas, almacenes, materiales, proyecto y plataforma pertenecen a la misma empresa.

Cantidades y factores son mayores que cero, salvo diferencia firmada de un ajuste.

Cada línea se convierte a unidad base antes de afectar saldo.

Se valida stock dentro de la misma transacción que crea movimientos.

El número documental es único según serie y empresa.

El resultado es todo o nada; no se permiten publicaciones parciales invisibles.

## ERP Trojes de Marañón

| Necesidad | Requerimientos | Evidencia | Pruebas de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad multiempresa | RF-SEG-001/002, RF-EMP-001 | Auth, Users, Roles, Companies, auditoría | Cruce de empresa denegado; refresh/logout; permisos |
| Datos maestros confiables | RF-CAT-001, RF-MAT-001, RF-ALM-001 | Controladores y entidades de catálogos | Unicidad, soft delete, referencias en uso |
| Planear por proyecto/plataforma | RF-PRO-001, RF-PLA-001 | Projects, Platforms, Activities, Estimated Consumptions | Alcance, progreso, estimado en unidad base |
| Inventario documental | RF-REC-001, RF-SAL-001, RF-TRF-001, RF-AJU-001 | Controladores, handlers y entidades Inventory | Publicar, repetir, cancelar, concurrencia |
| Existencias reproducibles | RF-INV-001, RF-CON-001 | Balances, Movements, actual consumption/deviations | Recalcular saldo y estimado-real |
| Trazabilidad | RF-AUD-001 | AuditLog, campos auditable y reglas documentales | Autor/fecha/motivo antes y después |
| Operación de obra futura | RF-OBR-001, RF-MAQ-001, RF-DIE-001, RF-MAN-001, RF-LAB-001 | Docs 01-08 y modelo propuesto | A definir por cada MVP |
| Compras, costos y reportes | RF-COM-001, RF-COS-001, RF-RPT-001 | Roadmap, ERD y APIs propuestas | A definir por cada MVP |

## Fuentes revisadas

REQUIREMENTS.md.

docs/01-arquitectura.md a docs/08-roadmap.md.

Entidades de dominio, handlers, controladores y migraciones del backend.

Rutas y páginas del frontend.

README y guías AGENTS.md del repositorio, backend y frontend.

## Brechas documentales detectadas

El README todavía declara “MVP 2” aunque código y UI contienen proyectos e inventario posteriores.

La aceptación operativa y propietarios no están firmados.

Falta fijar SLA/RTO/RPO, carga esperada y política de stock negativo.

Las pruebas automatizadas no constituyen aún evidencia suficiente de concurrencia e idempotencia.

Los módulos futuros deben conservar estado “planificado” y no mezclarse con la línea base entregada.